**[ 03월 2주차 프로젝트 수행 일지 ]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 타이틀** | **IT 소식과 커뮤니티 웹사이트** | | |
| **프로젝트 팀명** | **ITP(Information Technology Page)** | **프로젝트 팀원** | **팀장 : 임주영**  **팀원 : 임종현 김다은 신민종 이예진** |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 18:00 전까지 최종본을 제출해주세요

**1. 프로젝트 수행 계획 및 현황**

|  |  |
| --- | --- |
| **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
| 1. **css작업**   **-마이페이지, 로그인, 트렌드, 모임찾기, 소통공간, 공지사항**   1. **it기술 구현**   **3. 리액트 & 스프링 부트 & DB 연동**  **- 회원가입 구현**  **- 수정버튼 클릭시 내용불러오기 구현** | **1. 사용자테이블과 조인하여 관리자페이지와**  **사용자페이지 분리**  **2. 로그인 수정**  **3. css작업**  **-회원가입,자주묻는 질문, it기술** |

**2. 금주 프로젝트 피드백 사항 및 의견**

|  |  |
| --- | --- |
| **프로젝트 피드백**  **사항 및 의견** | **-비밀번호 암호화**  **-it트렌드 레이아웃 변경**  **- it기술 메인페이지에 연결** |

**3. 강사님 피드백 사항**

|  |  |
| --- | --- |
| **정현희 강사님** |  |
| **소인록 강사님** |  |